内部评审采购文件
	项目名称：
	2024年普通国省干线公路路面养护5个项目(取消收费补助资金)监理服务采购

	项目编号：
	BSZB2024-N3-0015-YJZX


采 购 人：广西壮族自治区百色公路发展中心  

采购代理机构：广西育局工程咨询有限公司

2023年6月   

目录
1

第一章 内部评审公告

3

第二章 供应商须知

11

第三章 采购需求

14

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

21

第五章 响应文件格式

37

第六章 合同条款及格式




第一章 内部评审公告

一、项目基本情况
项目编号：BSZB2024-N3-0015-YJZX

项目名称：2024年普通国省干线公路路面养护5个项目(取消收费补助资金)监理服务采购
采购方式：内部评审

预算金额（元）：789920.00元
标项名称： 2024年普通国省干线公路路面养护5个项目(取消收费补助资金)监理服务采购

数量：1 

预算金额（元）：789920.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2024年普通国省干线公路路面养护5个项目(取消收费补助资金)监理服务，包含:G212线靖西针者下屯至武平选段修复养护中修工程、G246线隆林与西林交界至西林进城路口(K1333+459~K1351+459)沥青路面预防性养护工程、G324线田东县那效屯至良涞屯K1821+641~K1829+700(选段)沥青路面修复养护工程、G357线者夯村过境路段(K2260+720~K2262+101)沥青路面大修工程、G359线孟屯至云南富宁交界K1117+476-K1126+492段修复养护中修工程等工程的监理服务。
最高限价（如有）：789920.00元
监理服务期限：自签订委托监理合同之日始至所有工程质量缺陷责任期满之日止。

本标项不接受联合体投标。

备注：无。 

二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.本项目的特定资格要求：本次要求供应商须具备公路工程监理乙级（含）以上监理资质，在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的建设监理能力。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与采购活动。

三、获取采购文件
时间：2024年6月3日发布之时起至2024年6月6日止，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点（网址）：广西壮族自治区百色公路发展中心网（http://www.bsglj.com/）自行下载。
四、响应文件提交
截止时间：2024年6月13日9时00分00秒（北京时间）

地点：广西育局工程咨询有限公司（百色市右江区前程路8号三祺龙景国际办公楼18层1801、1802号）

五、响应文件开启
时间：2024年6月13日9时00分00秒（北京时间）
地点：广西育局工程咨询有限公司开标室（（百色市右江区前程路8号三祺龙景国际办公楼18层1801、1802号）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
1.网上查询地址：广西壮族自治区百色公路发展中心网（http://www.bsglj.com/）。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区百色公路发展中心

地    址：广西百色市右江区城北二路5号

项目联系人：黄工               

项目联系方式：0776-2820160        　 

2.采购代理机构信息

名    称：广西育局工程咨询有限公司

地　　址：百色市右江区前程路8号三祺龙景国际办公楼18层1801、1802号（三褀城光中心办公楼）

项目联系人：刘回利 

项目联系方式：0776-2998788

第二章 供应商须知

	条款号
	内    容

	6.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                                     。

	12.1.1
	第一部分 资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）等证明文件复印件，供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料（响应文件提交截止时间前6个月内任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件）；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。

从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件提交截止时间前6个月内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。]

从成立之日起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]。供应商成立不足1个月的，无须提供社保缴费证明。不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供应商2023年度财务状况报告（表）复印件[供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)] 或者银行出具的资信证明复印件；

供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

6.响应声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

特别说明：

（1）采购文件要求提供的各种复印件，须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

2）采购文件标注“▲”的证明等材料，供应商必须全部提供，缺一不可，否则无效。

3）供应商提供“响应声明”时，供应商应对其声明内容或信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为声明不实或虚假承诺的，属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追究相应责任。

	12.1.2
	第二部分 报价商务文件

1.无串通行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人参加外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

特别说明： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”材料复印件的，须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	12.1.3
	第三部分 技术文件

1.服务方案；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.项目实施人员一览表（格式自拟）； 

特别说明： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”材料复印件的，须加盖供应商公章，否则响应文件作无效处理。

3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	15.2
	内部评审报价必须包含满足本次内部评审全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含内部评审服务、货物（如有）、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。

☑内部评审报价包含验收费用

□内部评审报价不包含验收费用

	16.2
	内部评审有效期：60日历天。

	18.2
	响应文件份数：正本一份、副本 2 份。

	20.1
	(1)响应文件提交起止时间：详见内部评审公告。

响应文件提交截止时间：详见内部评审公告。

响应文件提交地点：详见竞内部评审公告。

供应商必须在响应文件提交截止时间前，将响应文件提交至广西育局工程咨询有限公司开标室。在响应文件提交截止时间后提交的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

	24.1
	评审小组的人数：3人。

	27
	成交供应商前往采购代理机构领取成交通知书

	28.1
	履约保证金：无

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西育局工程咨询有限公司，联系电话：0776-2998788，通讯地址：百色市右江区前程路8号三祺龙景国际办公楼18层1801、1802号。

业务时间：工作日上午8：30到12：00分，下午15：00到18：00，双休日和法定节假日不办理业务。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

□本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

☑采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

☑以分标（□成交金额/☑采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（□货物类/☑服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮   %）收取。

□固定采购代理收费              。

3. 采购代理费收取银行账户

公司名称：广西育局工程咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司百色向阳支行

账号：4505 0167 6111 0000 0492


32.其他内容

32.1代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×1.5 ％＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8％＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、评审小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定的约束和保护。

1.2本采购文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事采购代理业务的社会中介机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.5“内部评审”是指供应商按照本项目内部评审公告规定的方式获取采购文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本采购文件要求，编制包含资格证明、报价商务文件、技术文件等所有内容的文件。
2.7“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对采购文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“报价”是指供应商提交的响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.内部评审费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取采购文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加评审与应答、签订合同等，不论评审结果如何，均应自行承担。

5.联合体

5.1本项目是否接受联合体，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体，联合体要求详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7.特别说明

7.1如果本采购文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则供应商所提供的以上材料必须为供应商所拥有。

7.2供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在采购活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的评审保证金从同一单位或者个人账户转出。


7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、采购文件

8.采购文件的构成

（1）内部评审公告；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同条款及格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读采购文件的采购需求，如供应商对采购文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.采购文件的澄清和修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者评审小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者评审小组应当在提交响应文件截止之日5日前，在内部评审公告发布媒介发布更正公告，不再另行通知。所有潜在的供应商应密切关注采购公告发布媒介信息，因未能及时获知，由此产生的如后果均应自行承担。不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对采购文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务文件、技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务文件：详见须知前附表

12.1.3技术文件：详见须知前附表

13.计量单位

采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.内部评审的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15. 内部评审报价要求和构成

15.1内部评审报价应按采购文件中“内部评审报价表”格式填写。

15.2内部评审报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3内部评审报价要求

15.3.1供应商的内部评审报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所响应的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所响应的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2内部评审报价超过所响应分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3内部评审报价超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.内部评审有效期

16.1内部评审有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 内部评审有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在内部评审有效期内均保持有效。

17.内部评审保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交内部评审保证金。

17.2内部评审保证金的退还

17.2.1未成交供应商的保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。

17.2.2成交供应商的保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的保证金的退还方式。 

17.3除逾期退还保证金和终止采购的情形以外，保证金按银行同期存款利息计息。

17.4供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2响应文件应按资格证明文件、商务报价文件、技术文件分别编制，资格证明文件、商务报价文件、技术文件按顺序装订成一册。响应文件正本一份，副本份数详见“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供响应文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于响应文件装订松散而造成的丢失或者其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。

18.3响应文件的正本应打印或者用不褪色的墨水填写，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

18.4响应文件须由供应商在规定位置盖公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件作无效处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.5响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的密封和标记

19.1响应文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封。

19.2响应文件外层包装封面上应标记内容详见“第五章响应文件格式”。

19.3未按上述规定密封的响应文件将被拒收。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。响应文件的提交要求详见“供应商须知前附表”。

20.2采购代理机构工作人员收到响应文件后，应当如实记载响应文件的密封情况。

20.3在响应文件提交截止时间后送达的或者不符合本须知正文第19.2条的响应文件为无效文件，采购人或者采购代理机构应当拒收。

21.响应文件的补充、修改与撤回

供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22. 响应文件的退回

在响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，应当由供应商签字领回响应文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其保证金。

四、评审

24.评审小组成立

24.1评审小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于评审小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.响应文件的开启

响应文件由评审小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。

26.2评审小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在内部评审公告发布的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

27.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。
28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：采购人应当自成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30.采购合同公告

无。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为采购文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者内部评审公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关部门提起投诉。
32.其他内容

32.1代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2代理服务费收费计算标准：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×1.5 ％＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8％＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

33.需要补充的其他内容

33.1本采购文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。
2.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应采购文件，不得仅将采购文件内容简单复制粘贴作为响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以采购文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

4.供应商必须自行为其响应产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
一.技术条款

	（一）、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	（二）、本项目服务要求

	核心产品
	本项目为服务项目，无核心产品定义。

	具体服务要求见下：

	对2024年普通国省干线公路路面养护5个项目(取消收费补助资金)监理服务，包含:G212线靖西针者下屯至武平选段修复养护中修工程、G246线隆林与西林交界至西林进城路口(K1333+459~K1351+459)沥青路面预防性养护工程、G324线田东县那效屯至良涞屯K1821+641~K1829+700(选段)沥青路面修复养护工程、G357线者夯村过境路段(K2260+720~K2262+101)沥青路面大修工程、G359线孟屯至云南富宁交界K1117+476-K1126+492段修复养护中修工程包括但不仅限于水泥路面、沥青路面、沿线设施等设施维修养护及缺陷责任期阶段的监督、考核、评价、咨询等监理服务。

	二、本项目商务要求

	序号
	商务条款
	商务要求

	1
	▲报价要求
	本次报价须为人民币报价，只要填报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额，报价应被视为已经包含了但并不限于本项目各项购买服务及相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中

	2
	合同签订日期
	自成交通知书发出之日起  7日内。

	3
	监理服务期限
	自签订委托监理合同之日始至所有工程质量缺陷责任期满之日止。

	4
	服务地点或交付地点
	项目工程所在地

	5
	服务期要求
	成交供应商在服务期内应当为采购人提供以下技术支持和咨询服务：

1.电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在工作中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.现场响应

接到采购人处理问题通知后12小时内到达采购人指定现场，到达现场后小于等于2小时给出处理方案。

	三、本项目技术要求

	▲1.最低人员要求

	路基、路面监理工程师
	1人
	工程师、具有省级或以上交通主管部门颁发的专业监理工程师证书，自2021年2月以来担任过1个三级或以上等级公路项目的路基路面工程施工监理工作。

	试验专业监理工程师
	1人
	工程师、具有省级或以上交通主管部门颁发的专业监理工程师证书，持有交通运输部颁发的公路水运工程试验检测工程师资格证书，自2021年2月以来担任过1个三级或以上等级公路项目的公路工程现场试验监理工作。

	计量监理工程师
	1人
	工程师、自2021年2月以来担任过1个三级或以上等级公路项目的公路工程计量支付监理工作。

	测量监理工程师
	1人
	工程师、自2021年2月以来担任过1个三级或以上等级公路项目的公路工程现场测量监理工作。

	安全监理工程师
	1人
	工程师、自2021年2月以来担任过1个三级或以上等级公路项目的专职安全员工作，具有相应岗位的安全资格证书。

	监理员
	5人
	助理工程师、具有省级或以上交通主管部门颁发的专业监理工程师证书，自2021年2月以来担任过1个三级或以上等级公路项目的路基路面工程施工监理工作。

	▲2.主要试验检测设备最低要求

	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	最低数量要求

	标准筛、标准震筛机、电子天平、电热鼓风干燥箱、光电液塑限则定仪、自动击实仪、路面材料强度试验仪、多功能脱模器等及配件
	
	套
	1

	坍落度筒、捣棒、容里筒、标准养护室、水泥混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、水泥混凝土标准振动台、混凝土抗折i试验夹具、压力机、混凝土各种试模若干
	
	套
	1

	针入度仪、延度仪、软化点仪、电炉、电子天平、烘箱、沥青混合料拌和机、马歇尔自动击实仪、浸水天平、马歇尔稳定度仪、恒温水槽、沥青抽提仪、低温恒温水箱
	
	套
	1

	全站仪、水准仪、钢尺
	
	套
	1

	灌砂筒、取芯机、弯沉测试设备、平整度测试设备、摩擦系数测试设备、路面构造深度测试仪、路面渗水仪
	
	套
	1

	四、本项目其他要求及说明

	1
	本项目附件
	(无；(有，详见：

	2
	本项目图纸
	(无；(有，详见：

	3
	其他
	（1）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（2）标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。


第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

（一）评审程序

1．评审小组成员构成：本采购项目的评审小组成员分别由依法组成的专家、采购单位代表共三人及以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。
2．评审依据：本项目的评审依据为采购文件、补充文件、响应文件、澄清及答复、内部评审结果文件。
3．评审方法：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
4．评审程序

（1）资格性检查。

（2）符合性检查。

（3）详细评审。

（4）推荐成交候选供应商名单。

（二）评审方法
初步评审：初步评审包括资格性检查及符合性检查。

1.资格性检查

1.1资格性检查

依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。资格性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，响应被否决，将不再进入符合性检查及详细评审：

	序号
	评审因素
	评审内容及评审标准

	1
	基本资质
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。

供应商是企业则审查营业执照（副本）复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；如供应商不是以上所列情况的，则提供国家规定的相关证明材料。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	①审查商业信誉声明。格式见第五章响应文件格式“响应声明”。

②审查2023年度经审计的财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	①审查供应商营业执照； 

②审查书面声明。须提供，格式见第五章响应文件格式“响应声明”。

审查①或②，满足其一，即为符合要求。

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	①审查响应文件提交截止时间前6个月内任意 1 个月的依法缴纳税收的凭据复印件。

②审查响应文件提交截止时间前6个月内任意1 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件。

	
	
	（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录
	审查无重大违法记录声明。须提供，格式见“第五章响应文件格式”响应声明一旦发现供应商提供的响应声明书不实时，则按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚。

	
	
	（6）具备法律、行政法规规定的其他要求
	无。

	
	
	（7）供应商不得参加资格审查的情形
	审查直接控股、管理关系信息表；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

	
	
	（8）资格审查无效情形
	不存在“第四章评审程序、评审方法和评审标准”1.3的情形

	2
	特定资质
	须符合“内部评审公告”要求。


1.2资格审查标准为本采购文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合采购文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（2）未按采购文件规定的方式获取本采购文件的供应商；

（3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

2.符合性检查

资格审查结束后，由评审小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。
	序号
	评审因素
	评审内容及评审标准

	1
	商务资信
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。

	
	
	响应有效期
	满足采购文件规定。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	授权代表参加评审时审查：法定代表人授权委托书及附件，格式及附件见第五章响应文件格式要求；

法定代表人直接参加评审时审查：法定代表人身份证明及附件，格式及附件见第五章响应文件格式要求。

	
	
	商务评审无效情形
	不存在“第四章评审程序、评审方法和评审标准”2.5（2）的情形

	2
	报价
	响应文件或者报价唯一性
	同一供应商不得提交两个以上不同的响应文件或者报价，但采购文件要求提交备选响应文件的除外。 

	
	
	报价评审无效情形
	不存在“第四章评审程序、评审方法和评审标准”2.5（1）的情形

	3
	技术
	技术文件响应程度审查
	对采购文件中所有标注▲号的实质性条款要求响应均无负偏离。

	
	
	技术评审偏离
	商务技术评审允许负偏离的条款数未超过“供应商须知前附表”规定项数的

	
	
	技术评审无效情形
	不存在“第四章评审程序、评审方法和评审标准”2.5（3）的情形


2.1由评审小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的内部评审报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

2.2评审小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当要求供应商在合理时间内通过书面的方式形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以书面形式按照评审小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按评审小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由评审小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

2.4响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5报价商务技术评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 商务报价文件中规定的“报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价；

3）供应商未就所内部评审分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所内部评审分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所内部评审分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）评审报价超过所内部评审分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；内部评审报价超过采购文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的内部评审报价超过所内部评审分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后内部评审报价超过内采购文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

（2）商务评审

1）响应文件未按采购文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务报价文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务报价文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 商务报价文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务报价文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对内部评审有效期作出响应或者响应文件承诺的内部评审有效期不满足采购文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合采购文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评审小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）未响应采购文件实质性要求；

11）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
（3）技术评审

1）明显不满足采购文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术需求或者标明实质性的要求发生负偏离；

2）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

3）响应应文件未提供“投标人须知前附表”第12.1.3条规定中“必须提供”的文件资料的;

4）虚假内部评审，或者出现其他情形而导致被内部评审小组认定无效；

5）技术方案不明确，采购文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）方案；

2.6评审小组对响应文件进行评审，未实质性响应内采购文件的响应文件按无效处理，由评审小组告知有关供应商。评审小组从符合采购文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加评审。

4.比较与评价

4.1评审方法：综合评分法。

4.2评审时，评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）评审小组按照采购文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为评审小组所有成员的有效评分的算术平均数。

4.3由评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.6评审报告应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
二、评审标准

6.评审依据：评审小组将以评审响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分（10分）
	1.以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为    10分。

2.价格分计算公式：

报价得分=（基准价/最后报价）×10分
	 10分

	2
	技术分
	评审因素

	2.1
	项目实施方案
	一档（5分）：提供项目实施方案，方案简单基本满足服务采购内容；

二档（15分）：针对本项目提供实施方案，配备基本的人员及设施设备配备，有相应的管理制度和工作方针，总体描述全面、详细、可行；

三档（25分）：针对本项目实施方案总体描述透彻，针对项目地点配置全面人员及设施设备、项目管理制度、针对性的工作方案计划、难点分析及解决措施，方案详细、先进，配置全面，关键点描述全面，各项内容具有针对性、可实施性。
	 25分

	2.2
	服务承诺
	服务承诺方案：评委对投标人的投标文件中服务承诺书内容的完整性、可行性、配合采购人通过验收等方面。

一档（5分）：服务承诺不完整，可行性不强，承诺对出现的问题响应不够及时。

二档（15分）：服务承诺较完整，可行性较强，承诺对出现的问题响应及时。

三档（25分）：服务承诺完整，内容详细，可操作性强，有专职人员，响应及时、主动。
	25分

	2.3
	项目质量控制措施分


	提出项目质量控制措施，包括质量管理班子、岗位职责、质量控制措施、质量培训方案、验收方案等。

一档（6分）：有质量控制的监理工作内容、方法和程序，控制重点分析不全，措施和方法部分不全。 

二档（12分）：有质量控制的监理工作内容、方法和程序，控制重点分析合理，措施和方法一般可行。 

三档（20分）：有质量控制的监理工作内容、方法和程序，控制重点分析合理，措施和方法切实可行。 
	20分

	3
	商务分
	评审因素

	3.1
	项目监理人员机构情况
	除了满足采购项目基本要求的监理人员最低配置要求外，其他拟投入监理工程师或监理员具有中级及以上技术职称的，每个得5分，此项满分10分。
	10 分

	3.2
	业绩
	供应商自2021年1月1日至今供应商在监或完成类似监理项目的，每个项目得5分，最多得10分（提供合同协议书或中标（成交）通知书复印件为准）。
	 10分

	总得分＝1＋2＋3
	


第五章 响应文件格式

（响应文件外层包装封面格式 ）

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：

供应商名称：

响应文件提交截止时间前不得启封

年    月    日
（响应文件封面格式）
响  应  文  件

项目编号：

项目名称：

分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

响应文件名称：资格证明文件、报价商务文件、技术文件

供应商名称：
年    月    日
目录

（应有页码）

第一部分 资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）等证明文件复印件，供应商为自然人的提供其身份证复印件；（根据“第二章供应商须知前附表”12.1.1款1提供）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料（根据“第二章供应商须知前附表”12.1.1款2提供）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（根据“第二章供应商须知前附表”12.1.1款3提供）

4.供应商财务状况报告（表）复印件或者银行出具的资信证明复印件（根据“第二章供应商须知前附表”12.1.1款4提供）

5.供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：
供应商（盖公章 ）：
年    月    日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人签字：
供应商（盖公章）：

                                        年    月    日
6.响应声明

响应声明

致：（采购代理机构名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的内部评审，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应内容，我方就本次内部评审有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按采购文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部采购文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与内部评审有关的一切数据或者资料；

(4)响应采购文件规定的内部评审有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.与本内部评审有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：
电话/传真： 电子函件：

开户银行：  帐号/行号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体评审，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件作无效处理。
法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：
 年    月    日

第二部分 报价商务文件

1.无串通行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的内部评审保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低内部评审报价,或者在内部评审项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加采购；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

                               年   月   日
2.报价表
项目名称：项目编号：

分标（如有）：
供应商名称：

单位：元

	序号
	项目
	施工期
	缺陷责任期
	小计金额
	备注

	1
	监理人员服务费
	
	
	
	

	2
	监理办公设施费
	
	
	
	

	3
	监理交通设施费（含燃料消耗等费用）
	
	
	
	

	4
	监理试验设施费
	
	
	
	

	5
	监理生活设施费
	
	
	
	

	6
	各项费用合计（6=1+2+3+4+5）
	
	

	7
	利润（按6的百分比报价）
	
	

	8
	投标报价总计（8=6+7）
	
	


注： 

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

3.如为联合体的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。
4.如为联合体的，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。
5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。
法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
供应商名称：

地    址：

姓    名：性     别：

年    龄：职     务：
身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年月日

注：1.自然人无需提供，联合体的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加内部评审的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与内部评审的自然人本人。
4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件
法定代表人授权委托书（非联合体）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（(法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（盖公章）：                      

                                         年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替；

2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加内部评审的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与内部评审的自然人本人。
5.商务条款偏离表格式

分标：
	项目
	采购文件商务条款要求
	供应商的承诺
	偏离说明

	监理服务期限
	
	
	

	交付或者实施时间及地点
	
	
	

	付款方式、时间和条件
	
	
	

	有效期
	
	
	

	转包与分包
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照采购文件“第三章 采购需求”中的商务条款以及采购文件各章节中关于商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
第三部分 技术文件

1.服务方案；（格式自拟）

2.技术需求偏离表

采购项目编号：
采购项目名称：

分标号：
	序号
	名称
	采购文件技术需求
	内部评审响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照采购文件“第三章 采购需求”中的技术需求以及采购文件中各章节中关于技术条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

3.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

分标：分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人签字：
供应商（盖公章）：              日 期：
第六章 合同条款及格式

（一）  合同通用条款

采购人在编制采购文件时，对本合同通用条款方字不应进行任何改动，如果有不同要求应按照合同专用条款的编写原则在专用条款中进行修改、删除或补充。

1．定义与解释

1.1定义

本文用词定义如下，但根据上下文另有其意义的除外。

1.1.1  工程 为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程（包括向发包人提供的物资和设备），具体情况在专用条款中指明。

1.1.2  服务 监理人根据监理合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务、额外的服务，亦称监理服务。

1.1.3  发包人 委托监理人提供监理服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.4  监理人 受发包人委托提供监理服务交具有监理资质的法人或其合法继承人或其合法受让人。

1.1.5  监理机构 由监理人派出并代表监理人履行监理合同的现场监理组织。

1.1.6  一方 发包人或监理人。

双方 发包人和监理人。

第三方 一般是指与发包人签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容，也可以是与工程建设有关的其它当事人。

1.1.7  监理合同  一般应包括：监理合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、合同专用条款、合同通用条款、工程专用规范、《公路工程监理规范》（JTG G10-2006）、技术规范、双方签认的澄清文件。

1.1.8  书面形式   指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9  日 即日历日。

1.1.10 月 根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。

1.1.11  正常监理服务 指在合同约定的期限内的工程范围和工作范围内的监理工作。

1.1.12  附加监理服务 指除正常监理服务范围以外的监理工作。

1.1.13  额外服务  指合同约定的正常监理服务和附加的监理服务范围以外的工作。

1.2  解释

1.2.1  监理合同中条款的标题只是为了方便查阅，不应作为监理合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对监理合同进行解释。

1.2.2  为了简练文字，监理合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3  组成监理合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

1.2.3.1  监理合同协议书及附件。

1.2.3.2  中标通知书。

1.2.3.3  投标文件。

1.2.3.4  合同专用条款。

1.2.3.5  合同通用条款。

1.2.3.6  工程专用规范。

1.2.3.7  监理规范。

1.2.3.8  技术规范。

1.2.3.9  在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

2．监理人的义务

2.1监理服务的形式、范围、目标与内容

2.1.1  服务形式

监理人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场监理的组织机构并满足合同要求。发包人对监理人的机构设置要求在专用条款中约定。

2.1.2  服务范围

2.1.2.1 监理服务的工程范围：在专用条款中约定。

2.1.2.2 监理服务的工作范围：监理人应当按照合同要求和发包人的授权范围进行下述监理服务。

（1）正常监理服务的范围：除非专用条款另有约定，正常监理服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常监理服务期限内，对工程进行质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、进度监理、费用监理、合同其他事项和文件资料管理等。

（2）附加监理服务的范围：包括但不限于：①由于非监理（含发包人或第三方责任）原因导致合同约定的监理服务期限延长，所延长的服务时间应视为附加监理服务；②发包人书面提出正常监理服务范围以外的监理服务要求，监理人完成此项服务应视为附加监理服务；③发包人书面提出监理合同约定的工作范围以外的监理工作，监理人完成此项工作应视为附加监理服务；④发包人书面提出高于监理合同约定的服务目标，监理人完成此目标而增加的投入应视为附加监理服务。

（3）额外服务的范围：指正常监理服务和附加监理服务范围以外的工作，例如：①监理合同生效后，因非监理人原因导致监理人不能提供全部或部分服务时，其善后工作以及恢复服务的准备工作，应作为额外服务；②如果发包人以书面形式提出要求，监理人应提交变更服务的建议方案，该建议方案的编写和提交应视为额外服务；③非监理人原因导致全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此而增加的监理服务工作量应作为监理人的额外服务；④发包人将部分或全部外部协调工作委托监理人承担，因此而增加的工作应视为额外服务；⑤根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等工作，应视为额外服务。

2.1.3服务目标

2.1.3.1监理服务履约目标：除专用条款另有约定外，监理人提供的监理服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

2.1.3.2对第三方履约管理的服务目标：在专用条款中约定。

2.1.4服务内容

监理单位应按照《公路工程监理规范》（JTG G10-2006）及相关法律、法规开展监理服务。发包人须依据《公路工程监理规范》（JTG G10-2006）要求对监理机构的设置方式进行选择，并在专用条款中予以约定。各阶段监理服务内容包括但不限于以下内容，发包人可根据工程实际情况在专用条款中对其进行调整。

2.1.4.1  在工程只设置总监办一级监理机构，其监理服务内容为：

（1）按监理合同要求建立总监办中心试验室；

（2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

（3）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；

（4）在合同规定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

（5）参加设计交底；

（6）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

（7）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

（8）审核承包人的工地试验室；

（9）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

（10）验收承包人测定的地面线；

（11）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

（12）确认承包人提交的场地占用计划；

（13）核算承包人对工程量清单的复核结果；

（14）签发开工预付款支付证书；

（15）主持召开监理交底会；

（16）主持召开第一次工地会议；

（17）签发合同工程开工令；

（18）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任；
（19）审批施工测量放线；
（20）审批工程原材料及混合料配合比；
（21）审查施工组织及人员配备；
（22）审查承包人进场的施工机械设备；
（23）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；
（24）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

（25）审批分项（分部）工程的开工申请；
（26）验收构配件或设备；
（27）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

（28）对关键工序进行签认；
（29）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；
（30）签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；
（31）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

（32）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

（33）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

（34）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

（35）受理会同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

（36）组织编写监理月报；

（37）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；

（38）协助发包人审查交工验收申请，评定工程质量；
（39）参加发包人组织的合同工程交工验收；

（40）编写监理工作报告，并提交发包人；

（41）签认交工结账证书；

（42）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

（43）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程，指示承我包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

（44）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

（45）签认最后支付证书；

（46）参加工程竣工验收。

2.1.5业主对监理单位的授权

监理单位根据监理合同进行监理服务时，在发包人授权权限范围内开展工作。授权权限在专用条款中规定。

2.2监理服务的依据

2.2.1适用的法律、法规、规章；

2.2.2国家和行业有关标准、规范、规程；

2.2.3监理合同；

2.2.4施工合同；

2.2.5工程前期有关文件；

2.2.6工程设计文件和图纸；

2.2.7工程实施过程中有关的函件。

2.3监理职责

2.3.1监理人应本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照监理合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行监理服务。

2.3.2如果监理人在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于发包人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入监理合同。此时监理人应：

（1）根据监理合同文件和工程合同文件进行监理服务；

（2）根据职责范围，在发包人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

（3）根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经发包人的书面批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。

2.4监理人员

2.4.1监理单位派驻到工程所在地进行监理服务的监理人员，必须能够胜任监理合同约定的监理服务工作，监理人配备的重要监理岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等须满足招标文件的要求和《公路工程监理规范》（JTG G10—2006）的规定，除非专用条款另有约定。

2.4.2为了进行监理服务，监理人应在投标文件中授权总监理工程师代表监理人全面履行监理合同；与发包人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知发包人，并得到发包人的同意。

2.4.3监理人因工作安排或其他原因，需要更换派驻到工程所在地的重要岗位监理人员时，应事先得到发包人的同意。

2.4.4即使是发包人要求或或同意更换的监理人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到发包人的认可。

2.4.5发包人有权以书面形式要求监理人更换不能按照监理合同的约定进行监理服务的派驻人员。

2.4.6监理人派驻到工程所在地进行监理服务的总监理工程师及重要岗位监理人员，必须常驻现场。

2.5保密

在监理合同有效期间及以后3年内，未经发包人的书面同意，监理人不得泄露发包人与本项目、本工程、本监理合同有关的保密资料。但专用条款另有约定的除外。

3．发包人的义务

3.1监理工作条件

发包人应按照监理合同的约定向监理人提供履行监理服务所必需的工作条件。

3.2文件和资料

发包人在监理合同生效后，且在取得相关文件、资料7日内，向监理单位免费提供下述文件、资料：

3.2.1发包人与承包人位签订的施工合同1份；

3.2.2发包人与承包人共同确认的已标价的工程数量清单及其说明1份；

3.2.3合同图纸和相关的标准图纸及说明1套；

3.2.4合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程1套；

3.2.5其他。

3.3协助

发包人在工程所在地对监理人提供进驻现场的相关条件，解决非监理人原因而发生意外事件时，监理工作人员的撤场和相关事宜；并避免监理人根据监理合同进行监理服务而导致的第三方的收费(不含税金)。

3.4决定
发包人根据监理人有关针对本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题的请示及时予以决定。对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长平超过7日，重大问题不得超过28日。逾期未予书面答复应视为发包人同意。

3.5代表

发包人应指定一名授权代表，与监理人的授权代表建立工作联系。更换该代表或变更其授权时，必须提前7日通知监理人。

3.5授权通知

发包人必须将履行监理服务的监理人及发包人授予监理人的权力，及时用书面形式通知第三方。

3.6支付费用

发包人须按合同约定向监理人支付监理服务费用。

3.7发包人指令的下达

发包人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过监理人向承包人提出。

3.8支付担保

删除本条

4．责任和保障

4.1监理人的违约及赔偿责任

4.1.1监理人的违约

4.1.1.1监理人违反监理合同的规定，将监理服务的任何部分转让或分包。

4.1.1.2监理人未能按照投标文件的承诺配备满足监理服务需求的人员或设备；或

4.1.1.3监理人不履行监理职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益，给发包人造成损失。

4.1.1.4监理人未按《公路工程监理规范》（JTG G10—2006）的规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检。

4.1.1.5违反合同专用条款约定的其他情形。

发包人应视其违约情节分别采取如下处理方法：

监理人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向监理人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向监理人发出书面通知的14日内未见纠正后，可以向监理人课以专用条款中约定的违约金，并可在21天内发出第二次通知终止合同。在发生第4.1.1.1或4.1.1.3目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。
    4.1.2监理人的违约赔偿责任

监理人违反监理合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿，除非专用条款另有约定，赔偿金应按下式计算：

赔偿金=发包人直接经济损失所对应的监理费×监理人应承担责任的比例

监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第4.4款的约定办理。

4.1.3监理人对发包人未授权的监理服务不承担监理责任。

4.2 发包人的违约和赔偿责任

4.2.1  发包人的违约

4.2.1.1  发包人在合同约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项。

4.2.1.2  发包人未按合同约定履行其他应尽义务。

发包人违反上述约定应承担违约责任，并按相关合同条款约定承担相应的费用。

4.2.2  发包人的赔偿责任

发包人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，应向监理人赔偿，除非专用条款另有约定，发包人应据实赔偿监理人的直接经济损失。

4.3赔偿责任的期限

发包人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。无论是发包人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。

4.4赔偿的限额

鉴于双方在本条款中，约定了任何一方向另一方依据本合同条款第4.1款和第4.2款支付赔偿的最高限额，除非专用条款另行约定，双方在此一致同意放弃超过该限额的剩余赔偿要求。但本合同条款其它条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

监理人的累计赔偿限额为监理服务费总额的30%，当达到此限额时，发包人有权单方面终止监理合同，没收监理人的履约担保。

发包人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。

4.5保障

4.5.1在监理人不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障监理人免受因履行本监理合同而引起的外界索赔或干扰。

4.5.2监理人在签订监理合同协议书时，应按照发包人认可的形式向发包人递交履约保函或履约保证金。如果监理人无正当理由全部或部分不履行本监理合同时，发包人有权根据具体情况没收全部或部分履约担保。发包人应当同时向监理人提供监理服务费支付担保。

4.5.3在签发合同工程交工证书后，监理人应按发包人要求的格式、以履约担保金额的50%为额度向发包人提交缺陷责任期保函。发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。在签发工程缺陷责任终止证书后14日内，发包人向监理人返还缺陷责任期保函。

4.6保险

监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到项目所在地人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.1监理合同协议书的生效

监理合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

5.2监理服务的时间和期限

监理人必须按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务。如果非监理人的原因，致使监理服务时间需要延长，可由双方通过协商，另行签订补充协议。

5.3监理合同的终止

监理合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。合同协议的终止并不影响双方应有的权利和应承担的责任。

5.4监理合同的变更

5.4.1任何一方提出申请并经双方书面同意后，可对本监理合同进行变更。

5.4.2发包人可书面要求，改变本合同条款第2.1款和监理合同约定的监理服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本监理合同的约定进行变更。上述变更导致增加或减少的监理服务工作量，其有关的监理费用和服务时间亦应做相应的调整。

5.4.3因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了监理人履行监理服务，监理人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对监理合同进行相应的变更。上述情况导致增加的监理服务工作量或工作时间，其费用按合同条款约定进行调整，监理人完成相应服务的时间亦应予以延长。

5.4.4在签订本监理合同后，因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化，发包人应按合同条款约定进行调整，专用条款另有约定的除外。

5.4.5在签订本监理合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起监理服务费用的增加或服务时间的延长，发包人应按合同条款约定进行调整。

5.5监理合同的暂停与解除

5.5.1出现根据本监理合同的约定不应由监理人负责的情况，且该情况已使监理人不能继续履行全部或部分监理服务时，监理人应立即书面通知发包人。并且：

5.5.1.1不得不暂停或减缓某些监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此而增加的监理服务工作量或延长的服务时间，发包人应按合同条款约定进行调整；

5.5.1.2全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知发包人28日之后，有权单方面解除本监理合同，因此而增加的监理服务工作量所涉及费用。发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保；

5.5.1.3因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知另一方，暂停或解除监理合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。不可抗力是指监理人和发包人在订立合同时不可预见，在工程实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

5.5.2发包人要求监理人全部或部分暂停监理服务或解除本监理合同时，必须在56日之前发出书面通知。监理人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分监理服务并将相关费用开支减至最小。因此而增加的监理服务工作量应所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.3监理人无正当的理由，未根据监理合同的约定履行全部或部分监理服务，发包人可书面要求监理人予以解释。若监理人在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本监理合同，并视情况没收监理人的全部或部分履约担保。

5.5.4发包人拖延支付监理服务费用，并已超过专用条款规定支付期限后28日，或根据本合同条款第5.5.1.1目或第5.5.2项的约定，暂停监理服务已超过6个月，监理人可书面要求发包人予以解释。若发包人在28日内未能根据本监理合同给予合理的答复，监理人可在进一步发出书面通知14日后，单方面解除本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。因此而增加的监理服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约担保。

5.5.5监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权力和利益。

5.6转让和分包

5.6.1监理人不得转让工程监理业务。

5.6.2监理人不得将监理服务的任何部分分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

6．监理服务的费用与支付

6.1监理服务费用内容

监理人服务费用应包括如下内容：

6.1.1派驻监理人员费用

6.1.1.1基本工资。

6.1.1.2工资性津贴。

6.1.1.3职工福利费。

6.1.1.4劳动保护费。

6.1.1.5其它。

6.1.2现场费用

6.1.2.1临时设施费。

6.1.2.2办公费。

6.1.2.3会议费。

6.1.2.4差旅交通费。

6.1.2.5固定资产使用费（包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费）。

6.1.2.6通信设备购置、使用费。

6.1.2.7测量、试验、检测设备仪器折旧、维修或租赁费，其他设备折旧、维修或租赁费等。

6.1.2.8零星固定资产购置费。

6.1.2.9其他。

6.1.3企业管理费

6.1.3.1工会经费。

6.1.3.2职工教育经费。

6.1.3.3业务招待费。

6.1.3.4财务费用。

6.1.3.5社会保险费用（基本养老、基本医疗、失业、工伤保险）。

6.1.3.6住房公积金。

6.1.3.7其他。

6.1.4 利润和税金 

6.1.4利润和税金

6.2监理服务费计费方法

监理服务费用由正常监理服务、附加监理服务和额外服务三个方面的监理费用组成。

6.2.1正常监理服务的费用

正常监理服务费用为施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的监理服务全部费用。

正常监理服务费用中施工阶段监理服务费应依照监理工程的建筑安装工程费，按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）计算。

6.2.2附加监理服务的费用

附加服务费用应按下列方法之一计算，具体方法的选用在专用条款中约定：

6.2.2.1附加工程工作量×中标时施工阶段监理服务费与计费额比值的折算系数。

6.2.2.2附加服务工作日数×中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

6.2.2.3提供的服务目标变化：服务目标变化部分所对应的监理服务费×大于1的调整系数。

6.2.3额外服务的费用

额外服务费用应按下列方法之一计算，具体方法的选用在专用条款中约定。

6.2.3.1额外工作工作量×中标时施工阶段监理服务费与计费额比值的折算系数。

6.2.3.2额外服务工作日数×中标时施工阶段监理服务人月平均费用与法规规定每月工作日数的比值。

6.2.4监理服务费的调整

因增加附加监理服务、额外服务或工程概算变化时，监理服务费应进行调整。附加监理服务费用应按第6.2.2项约定进行调整，额外服务费用应按第6.2.3项约定予以调整。工程概算变化时，施工阶段监理服务费用应依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号），以变更后投资额所对应的基价，按中标时监理人所报专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值进行计算调整。

6.2.5加班费指法定节、假日加班和法定工作时间以外的延时工作的费用，应按《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定计算费用。

6.3支付

6.3.1动员预付款

为使监理服务能够及时开展，发包人应在监理合同签订7日内按监理服务费总额的10%向监理人支付动员预付款，但专用条款另有约定的除外。

6.3.2履约担保

6.3.2.1履约担保的提交和返还按照投标人须知第24条和监理合同通用条款第4.5.2款、第4.5.3款执行。

6.3.3.2发包人没收监理人的全部或部分履约但保时，不影响监理人根据监理合同应当得到的其它款项的支付。

6.3.3违约金和赔偿金

6.3.3.1根据监理合同通用条款第4.1款确定的监理人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从对监理人的日常支付中扣回。

6.3.3.2根据监理合同专用条款第4.2款确定的发包人对监理人的赔偿金，应由发包人在日常支付中向监理人支付。

6.3.4支付担保

6.3.4.1发包人为履行合同约定的支付义务，在签订合同时，按专用条款约定的金额办理支付担保，并将此担保交给监理人。

6.3.4.2支付担保的开具机构与履约担保开具机构相同级别。除非在专用条款另有约定，执行本条款所发生的费用应由发包人承担。

6.3.4.3支付担保的有效期应至发包人按照合同条款第6.3.7项约定完全履行其支付义务之日止。 

6.3.5支付方式与支付内容

6.3.5.1发包人采用总价平均、分期支付的方式按月向监理人支付监理服务费。监理人于每月7日前将上下月监理服务费支付申请上报发包人，发包人应在收到监理支付申请后7日内予以审批，在批复14日内向监理人支付监理费。

（1）除非专用条款另有约定，施工阶段监理服务费在合同约定的正常施工阶段期限内按月平均支付；

（2）附加监理服务、额外服务费用经双方协商确认后，在附加监理服务或额外服务所对应工作期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（3）基于工程概算变化而导致的监理服务费调整后费用，其增加或减少的费用经双方协商确认后于当月至施工阶段结束期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付；

（4）依据合同条款第4.1款约定对监理人的违约金和赔偿金扣款，发包人应从当期对监理人的支付费用中一次性支付;

(5) 依据合同条款第4.2款约定发包人对监理人的赔偿金，应于协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付；

(6) 依据合同条款第7.3款约定对监理人的奖励，发包人应对监理人的当期支付费用中一次性支付。

6.3.5.2监理人应于每月7日前将上月加班费上报发包人审批，发包人应于收到后7日内批复并与监理服务费一同支付。

6.3.6动员预付款的扣回

动员预付款在施工阶段监理服务费支付的累计金额达到“中标监理服务费总价”的30%时开始抵扣，全部动员预付款应在施工阶段监理服务费累计支付到“中标监理服务费总价”的80%时扣完。

6.3.7结算

6.3.7.1在施工阶段监理服务工作结束后7日内，监理人应将至交工证书申请之日前实际发生的监理服务费用，扣减动员预付款和监理人赔偿金后余额的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后14日内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时应按发包人要求格式、以履约担保额的50%为额度向发包人提交缺陷责任期保函，发包人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约担保。

6.3.7.2在签发工程缺陷责任终止证书后7日内，监理人应将工程缺陷责任期内未结清的监理服务费用和和其他应由发包人向监理人支付的剩余款项，扣减其他应由发包人从监理人扣回的款项支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予审批，在批复后14日内向监理人支付费用，同时发包人向监理人返还缺陷责任期保函。

6.3.8监理服务费用的支付期限

发包人在收到监理人提交的书面支付申请后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。发包人在约定的期限内，未向监理人支付到期应付的款项，应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项，按照银行同期贷款利率计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。该逾期付款违约金的支付不影响本合同条款第5.5.4款约定的监理人的权力。

6.3.10支付争议

发包人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到监理人提交的书面支付申请7日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。本合同条款第6.2.1款的约定，适用于最终支付给监理人的一切曾经有过争议的款项。

6.4货币

除专用条款另有约定外，发包人支付监理人履行监理服务的费用一律采用人民币付。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在专用条款中约定。

7．其它

7.1合同双方的关系

合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本监理合同。发包人和监理人均应按照监理合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

7.2语言和法律

7.2.1  除专用术语外，本监理合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

7.2.2  适用于要监理合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的坟法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

7.3奖励

监理人提出的合理化建议缩短了工期、降低工程造价或产生经济效益，发包人可按提国家有关规定在专用条款中约定给予。

7.4利益矛盾

未经发包人书面同意，监理人不得获取本监理合同约定以外的与本工程有关的任何利益，不得参与与本监理合同约定的发包人利益相冲突的任何活动。

7.5版权

7.5.1对监理人拥有版权并已用于本监理服务中的所有文件，发包人有权在本合同工程中使用或复制。但未经监理人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其它项目、工程或服务之中。

7.5.2如果在专用条款中没有另外约定，则监理人有权出版与本项目或本工程监理服务有关的资料。但未经发包人同意，上述出版物中不得涉及发包人的专利、专有技术以及经济情报。

7.6通知

本监理合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

8．争端的解决

双方在履行本监理合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据专用条款的约定，申请向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（二）  合同专用条款

本合同专用条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及其他要求，在此进行修正、补充或删除，在执行过程中以此为准。

这类条款包括1.1.1、1.1.2、2.1.1、2.1.2.1、2.1.3.2、2.1.4、2.1.5、3.5、4.1.1.5、5.2、6.2.2、6.2.3、6.3.4.1、7.3、8等有关条款。

1．定义与解释

1.1.1  项目

项目名称： 2024年普通国省干线公路路面养护5个项目(取消收费补助资金)监理服务采购 ；
发包人名称：广西壮族自治区百色公路发展中心；
项目批准情况：；

1.1.2  工程

2024年普通国省干线公路路面养护5个项目(取消收费补助资金)监理服务，包含：212线靖西针者下屯至武平选段修复养护中修工程、G246线隆林与西林交界至西林进城路口(K333+459-K13611459)沥青路面预防性养护工程G324线田东县那效屯至林逢镇K1821+641-K1834+027(选段)沥青路面修复并护工程、G357线者夯村过境路段(K2260+720~K2262+101)沥青路面大修工程、G359线孟屯至云南富宁交界K1117+476一K1126+492段修复养护中修工程等工程的监理服务。

监理服务期限：自签订委托监理合同之日始至所有工程质量缺陷责任期满之日止。
3．发包人的义务

3.5  代表

发包人授权代表：另行通知。

3.9  支付担保

    本款不适用。

2．监理人的义务

2.1.1  服务形式

总监理工程师办公室按一级监理机构组建。

2.1.2  服务范围

2.1.2.1  监理服务的工程范围：包括路面、交通安全设施等工程的施工准备阶段、施工阶段的监理以及施工过程中施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合发包人交、竣工验收和配合发包人竣工验收前的结算与决算的有关工作。
2.1.3  服务目标

2.1.3.1  对第三方履约管理的服务目标：与相应签订的合同一致。按国家及行业有关法律、法规、标准和合同文件的要求，在合同工期内，严格监督承包人履行施工承包合同，科学合理的对所管辖的标段的工程质量、安全、环保、费用、进度、合同事项等实施监督管理；工程竣工验收项目工程质量达到优良等级；不出现重大质量事故，不出现责任安全生产事故。

2.1.4  监理服务的内容

监理服务机构设置：本项目设置一级监理机构；
监理服务的内容：在发包人的指导下，对施工准备期、施工期的质量控制、进度控制、费用控制、合同管理、安全生产管理、环境保护管理、文明施工管理、信息管理进度控制。编制审核交（竣）工文件和工作协调实施全面管理。
总监理工程师办公室中心试验室的资质及相应的检查项目和抽检频率：按规定设置中心试验室，所有检查项目覆盖率100%；
2.1.5  发包人对监理人的授权

发包人对监理人的授权：发包人在此明确，监理单位根据监理合同履行监理服务时，应按照监理合同和施工承包合同对监理工程师的授权范围开展监理工作，有相应的权力并承担相关的义务。

发包人授权监理对本项目的全部工程质量、安全生产、环保、进度、费用、合同管理等的监督管理负总责；负责执行、传达和落实发包人的有关通知和指令；

同时负责制定相应的监理及工程管理办法或措施，负责汇总和上报有关监理工作的请示等；

负责组织本项目有关的业务培训；编制审核交（竣）工文件；

在工程实施过程中接受发包人的考核，协助发包人对各施工标段进行考核；

接受相关主管部门的管理和监督检查；

其它授权：无
4．责任和保障

4.1  监理人的违约及赔偿责任

4.1.1.5监理人的其他违约责任：

（1）对承包人上报的报验资料、计量支付资料、试验检测资料等监理人未按规定限时办结。

（2）监理人提供的数据弄虚作假；监理人员脱岗。

（3）由于监理人的错误指令、工作延误等过失给发包人造成损失。 

（4）监理人提供的监理人员业务技能水平不满足发包人要求。

（5）经监理工程师认可，但发包人及以上主管部门检查不合格的工程。

（6）监理人不按合同约定履行义务的其他情况以及拒不执行发包人的指令，已造成或预期造成工期延误、工程质量缺陷、安全隐患、环保问题、文明施工问题、交通组织问题等情况。

（7）违反合同管理的其他情形。

因监理人违约，发包人对监理人课以违约金额的计算方法：赔偿金=发包人直接经济损失所对应的监理费×60%。

4.2  发包人的违约和赔偿责任

4.2.2    发包人的违约和赔偿责任

发包人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，应向监理人赔偿，赔偿金的计算方式如下：

赔偿金=监理人直接经济损失×60%。

4.5保障

4.5.3在签发合同工程交工证书后，发包人向监理人返还履约担保金。

5．监理合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.2  监理服务的时间和期限

进场时间：监理单位必须在签订合同协议书14日内进驻工地现场。

施工准备阶段监理服务结束时间：               。
施工阶段监理服务结束时间：                   。
退场期限：另行通知。
5.4  监理合同的变更

5.4.4  在签订本监理合同后，因物价变动等因素而引起监理服务费用的变化，发包人不再进行调整，监理单位应在投标财务报价中予以充分考虑。
7.2    语言和法律
7.2.1  本监理合同的主导语言为中文（汉语） 。

      本监理合同所遵循的法律为：中华人民共和国及广西壮族自治区政府颁发的一切法律、法令和法规。

7.3    奖励
取消该条款

合同专用条款B：对合同通用条款的其它补充和修正条款
2.3.3  增加：合同管理
2.3.3.1  编制监理规划或计划; 制定监理实施细则和施工组织管理措施，编制月度、季度监理计划。

2.3.3. 2  负责监理人员的思想与廉洁教育，培训与学习、纪律、生活、交通的管理，做到遵纪守法，尽职尽责，诚实守信，尊重当地的民风民俗。

2.3.3.3  编制监理工作月报、季报和年报，按规定的时间编写监理报告书并向有关单位报告；

2.3.3.4  熟悉合同文件,掌握施工现场;

2.3.3.5  主持开工前的第一次工地会议和施工阶段的常规工地会议,并签发会议纪要，报业主备案；有权参加承包人为实现合同组织的有关会议,协调工地各承包人(含指定分包人)的有关联席会议。

2.3.3.6、按规定办理本单位的各项保险；督促承包人按合同规定办理各种保险；

2.3.3.7发布开(复)工令,批准单项工程开工报告;

2.3.3.8审核承包人授权的常驻现场代表的资质, 监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符;对不称职的主要技术、管理人员，监理工程师有权提出更换要求，并报业主批准。

2.3.3.9  对承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查.由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的,监理工程师有权提出更换机械设备或暂停工程费用支付。

2.3.3.10  监督分包和劳务合同的执行；从分包人的资格审查，合同的签订，审查分包的工程类型、数量,到施工期的管理及承包人与分包人的往来结算情况等整个合同实施全过程进行监督；严禁再分包和暗分包；对违反建设法规与合同规定的，有权建议业主停止分包合同的执行。

2.3.3.11  协助承包单位落实临时用地（包括工棚、便道、堆场）划定借土、弃土场地，并按合同规定办理审批证书。

2.3.3.12  制定改路和线外工程的实施方案，报业主批准后组织实施。

2.3.3.13  保证提供工程开工必需的所有资料。

2.3.3.14  协调合同段共用道路及设施的修建、养护，确定各承包人应承担的责任。

2.3.3.15  督促承包单位对施工图纸资料进行现场校核，包括纵横断面的地面标高、土石方计算量及调运量的校核，路面、桥梁、涵洞、隧道、防护工程、排水工程、收费站及站房施工图的校核与签认。并办理审批。

2.3.3.16  经业主同意，发出工程变更指令；对设计变更或设计优化工程进行审核，在合理的时间内提出变更建议，由设计单位完成设计后，测算变更工程量的比率和价格，提出方案的取舍意见，经业主同意后，确定按计日工计酬方式或决定代替方案，报业主或有审批权单位批准后实施，上述变更修改应符合规范要求，同时不应对总工期造成影响。重大设计必须经原设计审批单位批准，较大设计变更由招标人（业主）审批，一般变更由招标人的现场管理机构审批。

设计变更分类

设计变更符合下列情况之一的为重大设计变更：

a、路线起讫点和主要控制点发生变化的；

b、技术标准（技术等级、路基宽度、设计荷载等级）发生变化的；

c、工程建设规模（桥梁、隧道、互通式立交、分离式立交、连接线等的新增或取消）发生变化的；

d、工程重大技术方案（路线平面纵面、特大中桥和特长隧道、路面结构类型、桥涵跨径和结构形式以及防护结构物的形式和较大主体结构等对使用工程和运营安全有较大影响的工程技术方案）发生变化的；

e、管理、养护和服务设施（收费、监控、通讯系统总体方案，管理、养护和服务设施的数量和规模）发生变化的；

f、调整已批准初步设计概算的；

g、调整已批准施工图设计预算或需动用预备费的；。

h、工程项目单项工程费用变化超过100万元人民币的；

设计变更符合下列条件之一的为较大设计变更：

a、工程项目中分项工程费用一次变化超过10万元；

b、工程项目单项工程（指按公路工程质量评定标准的“分部工程名称”但有长度规定的为项目全长，或按公路施工图设计总预算表的“节”名录）费用变化超过20万元人民币的；

c、合同单价的变更。

重大、较大设计变更以外满足以下条件的设计变更属一般设计变更。

a、不涉及设计批复的工程主体方案的变更，如涵洞移位（含必须增设的涵洞）、洞口改变、基础埋置深度，增加村道平交道口、局部换土等变更工程量与费用较小的设计变更；

b、设计变更使用的资金为建设办管理使用的合同暂定金部分。

设计变更分类与上级交通主管部门相关文件有冲突的，以上级交通主管部门最新发布的文件为准。
2.3.3.17  进行中间质量检验验收，签发中间交工证书；

2.3.3.18  依据合同与国家法规，对承包人违规行为发布停工令；

2.3.3.19  对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔,应就其中申述的理由,查清全部情况,并根据合同规定程序审定延长工期或索赔的款项,经业主批准后发出通知；受理其他合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

2.3.3.20  按规定做好各种监理工作记录、监理报表，对需向业主报告或报备的指令、通知，重大事项应在24小时内报送，一般事项应在48小时内报送；必须对监理日志和竣工图表、各种签证、凭证、证书、通知进行收集整理，提供交工和竣工验收资料，编写本工程监理工作执行报告。

记录文件必须符合监理规范与档案管理办法及档案验收部门实施细则要求，并按编制办法要求编制监理方面的竣工文件，通过档案验收。

对于承包人报送的工序检验申请应在24小时内完成审验，分项验收申请、计量、进度等申报文件资料，监理全部审验工作必须在7天内完成。

2.3.3.21  接受质量监督单位的监督，配合完成相关工作。

2.3.3.22  根据合同规定处理违约事件，协调争端，在诉讼过程中作证；

2.3.3.23  督促、检查承包人按档案管理部门和业主的要求编制竣工文件；

    2.3.3.24 组织对拟交工工程的质量评定验收，提出监理单位验收意见，对承包人的交工申请进行审核批准；

    2.3.3.25  配合招标人完成交工验收工作，签发交工证书；

    2.3.3.26  签发工程缺陷责任期终止证书的工作；

2.3.3.27  参加竣工验收和配合业主的工程移交工作；

2.3.3.28 签认最终支付证书；

2.3.3.29  督促业主及时妥善履行合同规定的各项责任和法定承诺.
2.3.4  增加：工程质量监理

树立精细管理的理念,严格按设计要求、施工规范要求，控制材料质量，严格操作规程，做到事前预防质量通病，事中严格检查监督，确保施工质量优良。

2.3.4.1  建立监理的质量保证体系，明确试验、检测工作责任人与程序，开工前明确本工程分项工程及施工作业工序（分项工程中每项独立的对质量有明显影响的工作为一道工序，应对施工完成质量进行现场检验并记录，但当某道工序分为多个工作日或多个作业班完成时，则每个独立作业班或工作日必须按一道工序进行控制，对每个作业班完成的质量进行现场检验并填写记录），按施工、监理规范规定明确质量检查频率，按质量验收评定标准明确验收频率。

2.3.4.2  校核设计图纸，配合设计单位向承包人正式（书面）提供经审批的图纸中的原始基准点、基准线和基准高程等资料和进行设计交底，进行现场交验并验收承包人施工放样。

2.3.4.3  检查承包人建立质量保证体系， 督促其责任人履行职责。

2.3.4.4  检查承包人的工地试验室，审核其人员资质，并督促其进行申报检验。

2.3.4.5  在开工前和施工过程中，检查承包人用于工程的材料、设备及标准试验和工艺试验，控制重要外购成品件或半成品件的质量，对于不符合合同要求的，有权拒绝使用并指令承包人将其清除现场。

2.3.4.6  审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺。

2.3.4.7  监督承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，并在开工、工序交接、完工申请报验时提供必需的检验报告与文件材料并进行检查确认；必要时通知施工单位暂时停止工程的任何部分或整个工程的施工。

2.3.4.8  对各合同段工程从开工至竣工全过程的工程质量进行监理，依据规范与验收标准,对工程质量有认可权和否决权。凡不符合规范要求的工程有权令其返工，直至下达单项工程停工令。

按照施工作业质量管（监）理人员到位、检查检测工具到位、工作记录表到位及施工作业与专业工程师检查（监理旁站）同时、施工作业与质量检验工程师（监理现场检验）同时、检查与填写记录同时的质量管理“三个到位，三个同时”的要求，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段对分项工程施工的施工准备、中间工序、完工等进行质量检查和现场监理，对重要工程跟班检查，按照规定的频率独立开展监理检验工作，依据检测数据、文件材料等批准开工、进入下一道工序及完工，对质量符合施工合同规定的部分和全部工程予以签认，控制工程质量；在承包人的作业中如有缺陷、错误，不符合质量要求的工程，监理工程师必须通知承包人，要求承包人返工或采取其它永久措施，直到缺陷、错误被纠正，达到合同规定的技术要求；若有必要，将令其停止施工。

对因受气候或其它条件影响，提醒承包人要采取措施以免造成重大损失，不能保证施工质量的工程有权下达暂时停工令。

2.3.4.9  检查承包人的工场试验室，对承包人检验测试工作进行全面监督；

中心试验室应根据工程实际情况，随时进行抽检，同时对承包人的试验进行现场试验路段的鉴定；参与新工艺、新材料的试验推广。

2.3.4.10  对完工项目及时组织验收，及时发现问题，采取预防措施。

2.3.4.11 已经完成的施工分项、工序应按分项依工序将现场检验记录、测量记录、试验记录、检验审批记录及其他相关质量文件材料进行归档，统一管理；

2.3.4.12  调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

2.3.5  增加：工程进度监理

按照均衡组织施工，确保工程质量与施工安全及文明施工、保护环境、交通畅通的目标要求，保证在合同规定的工期内完成全部的施工任务。

2.3.5.1  审批承包人在开工前提交的总体施工进度计划、现金流动计划和总说明以及在施工阶段提交的各种详细计划和变更计划，并报业主核准；

2.3.5.2  审批承包人根据总体施工进度计划编制的年度、月度等分期施工计划

2.3.5.3  在施工过程中检查和监督计划的实施。当工程未能按计划进行时,应要求承包人调整或修改计划,并通知承包人采取必要的措施加快施工进度,以使实际施工进度符合合同要求；

2.3.5.4 定期向业主报告工程进度情况,当施工进度可能导致合同工期严重延误时,有责任提出中止施工合同的详细报告,供业主采取措施或做出相应的决定。

2.3.6增加：工程费用监理

2.3.6.1  签发动员预付款支付证书。

2.3.6.2  按施工合同的规定,现场计量核实合同工程量清单规定的任何已完工程的数量与价值。

必须在现场测量本项目各阶段完成工作量和所使用的材料的数量，并且不断的做出记录，记录包括：按施工项目、施工程序分开的有关工程数量和施工材料的计算和其他资料。

2.3.6.3  在每个支付期末编写定期报告，提交给业主，指出工程、工作数量和承包人应得的那部分款项；由业主审定后，予以支付。

2.3.6.4  必须随时掌握剩余工程数量和根据费用估算的最新记录，并向业主提供。

2.3.6.5  按合同规定审查、签发中期支付证书及合同中止后任何款项的支付证书；对不符合合同文件要求的工程项目和施工活动,有权暂拒支付,直到上述项目和施工活动达到要求。

2.3.6.6 按施工合同文件规定,对合同执行期间由于国家或自治区颁布的法律、法令、法规等致使工程费用发生的增减和人工、材料或影响工程费用的其它事项价格的涨落而引起的工程费用的变化，监理工程师在与业主和承包人协商后,计算确定新的合同价格或调整幅度,予以签认，并报请上级主管部门审批。
2.3.7增加：安全生产、文明施工、环境保护、交通畅通及廉政建设管理

在履行监理职责时，必须按照国家、自治区及交通主管理部门、公路管理机构对公路建设的安全生产、文明施工、环境保护、交通畅通等工作的规定，兼顾管理，实现安全生产，文明施工，保护环境，交通畅通。

2.3.7.1  批准的施工计划或发布指令不得存在安全隐患；

2.3.7.2  对施工现场的安全状况进行评估，采取措施确保安全建设；

2.3.7.3  对用地范围内的施工作业现场进行全面控制，未经批准不得允许承包人进行作业，出现破坏的责令其恢复原状；

对于旧路改建项目安排施工计划时，对旧路的开挖或填筑等破坏必须实行严格的审批制度，必须保证交通通畅，路基、路面施工应均衡兼顾，同时可有效保证文明施工。

2.3.7.4  审批承包人递交耕地保护和环境保护方案；对用地红线进行控制，未经批准不得占用线外土地进行作业、废弃土石方；及时安排排水设施施工，减少冲刷形成的水土流失与环境污染。

2.3.7.5  监督检查落实施工中保护耕地、环境保护措施，审查承包人临时工程用地、取弃土场的设置等工程占地，未经审批同意不得在基本农田、耕地进行采石、挖砂、取土作业；对不符合耕地保护和环境保护制度的施工工艺不予批准实施，施工中发现有违耕地保护和环境措施的，及时发出整改指令或要求承包人进行处理，对未按批准的措施进行复垦、绿化、防护的工程有权不予计量，直至监督检查合格；对不符合有关法律法规的用地不得违规批准作业。

2.3.7.6  督促承包人在施工中重视环境保护，依据国家和地方有关环境保护的法律法规和文件、环境影响报告书、有关技术规范及设计文件等，检查落实承包人在生态保护、水土保持、地质灾害防治、绿化、污染物防治等方面的环保工作。

2.3.7.7  对严重造成原有生态环境破坏、水土流失、污染的事件，及时上报业主，根据业主的指示，督促和检查承包人落实。

2．4．1  增加：专业工程师以上人员必须持有省级交通主管部门及以上单位颁发的监理工程师证，每个合同段的现场监理至少参加过监理培训并取得合格证书。

2.4.3    原文修正为：

2.4.3.1    监理单位报送的监理机构及人员组成，必须满足附件A----服务范围的需要，根据工程的实际情况做出合理安排并反映在监理人员计划表中，在签订合同后，必须保证这些人员确实可以随时提供，按附表B-1所列人员到位上岗，主要技术负责人及专业工程师（包括测量、路基路面、桥梁涵洞、材料及试验、计量支付等专业工程师）在整个服务期内不得替换。

2.4.3.2    如在服务期间业主发现监理单位所安排的人员与附表B-1所列人员不符或不能满足监理服务的需要，业主将发出要求监理单位更改或增加人员的通知，监理单位必须在收到通知后七天内，更改或增加称职的人员，否则将视为监理单位违约，业主将扣罚部分履约保证金，同时，业主将雇请其他人员予以补充，所发生的费用将从监理单位应得的支付款中扣除。

2.4.3.3    监理单位因工作安排或其它原因，需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的监理人员时，应以书面形式提出，申述更换理由，事先取得业主同意，所发生的费用由监理单位承担。

2.4.3.4    监理人员应遵守其职业道德准则，否则，即意味着没有履行监理合同的义务，业主有权因此发出通知，并列明理由，指令对其解雇，并补充称职的人员。
2.4.7    增加:监理单位派驻到项目所地的人员因渎职或不能履行监理服务的而被业主指令更换，所发生的费用应由监理单位承担。对于考核不合格的监理人员，业主有权指令更换。

2.4.8    增加:监理人员每月驻工场时间不得少于25天；总监理工程师离开工地必须向建设办请假，专业工程师以上人员离开工场请假必须向建设办报备。

在通用条件第3.2条后增加：

本项目所有图纸、规范、设计、报表和其他由监理工程师为提供咨询服务而制备的文件资料均属业主财产。监理工程师在本监理合同终止期满前应将此类文件、报表、资料等交还业主，监理工程师保留一套此类文件的副本。但未经业主事先书面批准，不得将其用于与本合同无关的其他目的。

工程竣工文件的立卷归档按交通部《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》（交办发[2001]390号）和广西区公路管理局《广西公路网建设工程档案验收办法》（路工程函[2005]591号）执行。

4.1.1.6 增加：监理单位没有履行合同要约，出现违约时按下列约定进行处理：

4.1.1.6.1由于监理单位（监理人员）没有履行合同规定的义务与责任，同类事件第一次被业主工作指令整改的处2000元/次；第二次出现指令整改的处5000元/次；多次重复出现被责令整改的处10000元/次。

在指令规定时间内拒不整改的同一事件被第二次及以上责令整改的处10000元/次。

4.1.1.6.2 监理单位自行更换或未经业主同意更换总监处6万元/人次，自行更换或未经业主同意更换其他主要人员处3万元/人次并经业主同意更换。违反2.4.3.4条款被建设办解雇的，处监理1万元/人次。

4.1.1.6.3 总监理工程师驻工地不满每月25天，每欠一天处500元/人，专业工程师以上的主要人员不满每月25天的，每欠一天处罚100元/人。

未经请假准允离开工地，总监理工程师处500元/人日，专业工程师以上的主要人员处100元/人日。

4.1.1.6.4违反合同专用条款对进度监理规定的，可对监理单位处以以下的违约金。

路面碎石材料采备没有达到计划进度，也无要求承包人进行整改措施并落实的，按月检查处1000元/月。或

对承包人不按均衡组织施工要求编制施工计划不进行纠正（注：纠正指整改要求得到落实，后同）的，处每项500元/次。

或对承包人不按均衡组织施工计划实施不进行纠正的，处每项1000元/次。

4.1.1.6.5  违反合同专用条款对质量监理规定的，可对监理单位处以以下的违约金。

4.1.1.6.5.1  出现下列行为之一可处50元/（人）次。

分项工程施工现场承包人无规范的施工责任牌不按合同要求进行纠正；或

施工作业现场承包人相关责任人不到位不按合同要求未进行纠正；或

施工作业现场无基本的检测检验工具不按合同要求未进行纠正；或

施工作业现场相关责任人无检查检验记录表未进行纠正；或    

现场作业已完成工作相关责任人无检查记录。

4.1.1.6.5.2  出现以下行为之一，可处100元/次。

现场监理人员未到位的;或

施工单位未按规定要求申报检验进入下一道工序未进行纠正的；或

施工单位试验检验频率不符合施工规范规定未进行纠正的；或

分项工程质量验收检验频率不符合质量评定标准规定的。或

承包人没有及时按竣工文件收集归档管理办法收集归档竣工文件资料的。

4.1.1.6.5.3  出现以下行为之一，可处500元/次。

监理试验、检验频率不符合施工规范与质量评定标准规定的；或

监理未按规定工序要求进行现场检验进入下一道工序的；或

施工单位与监理之一隐蔽工程记录文件不全；或

承包人无合格的工地试验室未进行纠正的；或

出现质量问题，无直接责任的，但不能证明其履行职责的。或

发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的；

4.1.1.6.5.4  出现以下行为之一，可处1000元/次。

不接受质量监督机构监督；或

出现质量问题，负有直接责任的。或

出现二、三级一般质量事故，无直接责任，但不能证明其履行其职责的；或

未按规定建立合格的监理（中心）试验室的；或

质量监督单位或业主检查发现路基土石方、路面各结构层一次单项单点实体抽查合格率为50%—70%的；或

质量监督单位或业主检查发现砌筑、排水、小桥、涵洞等构造物，中小型预制构件等一次单点实体抽查合格率为50%—75%的；或

质量监督单位或业主检查发现特大桥、大桥、中桥、隧道、船闸、枢纽厂房、大坝等主要构造物，大型预制构件等一次单点实体抽查合格率为60%—75%的；或

质量监督单位或业主检查发现使用主要材料（钢筋、水泥、沥青、碎石、砂、砂砾等）不合格的。或

质量监督单位或业主检查发现没有及时按竣工文件收集归档管理办法收集归档竣工要求的。4.1.1.6.5.5  出现以下行为之一，可处5000元/次。

发生二、三级一般质量事故，负有直接责任；或

发生一级一般质量事故或重大质量事故，无直接责任，但不能证明其履行职责的；或 

质量监督单位或业主检查路基土石方，路面各结构一次单项单点实体抽查合格率在50%以下的（单点合格率计算以设计值为准，达不到设计值的点为不合格点，下同）；或

质量监督单位或业主检查发现砌筑、排水、小桥、涵洞等构造物，中小型预制构件，房建工程等一次单点实体抽查合格率小于50%的；或

质量监督单位或业主检查发现特大桥、大桥、中桥、隧道、船闸、枢纽厂房、大坝等主要构造物，大型预制构件等一次单点实体抽查合格率小于60%的；或

质量监督单位或业主检查发现承包人未按要求进行检验，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告监理未进行纠正通过验收的。

4.1.1.6.5.5  出现以下行为之一，可处监理单位10000元/次的违约金。

发生一级一般质量事故或重大质量事故，负有直接责任；或

监理单位监理人员未按要求进行检验，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告；或

监理单位监理人员与承包人未按要求进行检验、监控，共同弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告的。

4.1.1.6.6  违反合同专用条款对费用管理责任规定的，可对监理单位处以以下的违约金。
在工程计量过程中与承包人共同弄虚作假、捏造数据、伪造验收报告被业主审查发现的处相关费用10%以上的违约金；或

在工程计量过程中与承包人共同弄虚作假、捏造数据、伪造验收报告并已向承包人支付被审计发现的处相关费用20%以上的违约金并不低于10000元/次；或

发现承包人不实计量不进行纠正的，处5000元/次；

或对项目建设突破工程预算负有责任的，处突破预算额10%的违约金，但不高于监理合同金额的20%。

4.1.1.6.7  违反合同专用条款对合同管理责任规定的，可对监理单位处以以下的违约金。

监理不按规定提交有关报告、报表，处每项次天50元；或

监理发现、审批重大事项不按规定报告业主及相关单位的处每项次天1000元；或

监理不按规定办理一般设计变更发布设计变更令及对承包人不按批准设计实施不纠正的，处每项次100元；或

不按规定办理较大设计变更发布设计变更令及对承包人不按批准设计实施不纠正的，处每项次1000元；或

不按规定办理较大设计变更发布设计变更令及对承包人不按批准设计实施不纠正的的处，处每项次5000元。

4.1.1.6.8  违反合同专用条款对安全生产管理责任规定的，可对监理单位处以以下的违约金。

4.1.1.6.8.1  出现下列行为之一可处100元（人）次。

总监办及有驻地办的无兼职安全检查人员；或

监理人员需配戴安全防护用具作业而没有配戴的；或

监理人员未经登记、安全培训教育上岗的；或

监理无安全生产检查日志；或

施工作业点或危险施工路段安全标志不全未进行纠正的；或

安全标志（牌）、线（绳）不符国家规定未进行纠正的。

出现下列行为之一可处200元处次。

施工作业点或施工形成的危险路段无规定的安全标志未进行纠正的；或

需设安全防护设施的未按规定设置未进行纠正的；或

出现一般安全生事故负有责任的；或

发生重大安全事故不按规定报告的。

4.1.1.6.8.3  出现下列行为之一可处10000元处次。

出现重大安全生产事故负有责任的。

4.1.1.6.9  违反合同专用条款对文明施工与环境保护，交通通畅管理责任规定的，可对监理单位处以以下的违约金。

4.1.1.6.9.1  承包人路基、路面施工扬尘影响交通安全，监理单位不按施工合同落实整改且未纠正的处50元处天；

4.1.1.6.9.2  由于施工原因造成扬尘、污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改，监理单位无文件证明其履行职责的，处100元/次违约金。

4.1.1.6.9.3  由于施工原因包括不及时处理堵车造成交通堵塞，是由于未落实均衡组织施工要求或未经业主、监理批准默认施工作业破坏旧路面又无确保交通措施造成堵车按堵车30分钟至一小时的处500元/次，堵车一小时至二小时的处1000元/次，堵车二小时以上的处每小时（不满1小时按1小时计）1000元收取监理违约金，堵车二小时以上时并建议上级主管单位进行通报。

4.1.1.6.10  其他重要规定违约处理

4.1.1.6.10．1  监理对承包人未落实劳务人员按规定签订聘用合同并向业主报备未进行审查纠正的，按未签订聘用合同人数处监理50元人次违约金并责令落实整改或未按时准确上报建设办各项目部民工进退场人员汇总表，处监理50元人次违约金。

4.1.1.6.10.2  项目因施工问题被省级交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报（批评）的，可对监理单位处以10000元违约金，红牌警告5000元，黄牌警告2000元。但同一事件（问题）仅按最高违约金处理一次，不重计。

4.1.1.6.10.3  若承包人因施工管理出现问题被通报（批评性质）、红黄牌警告，监理没有文件材料证明履行了监控职责的，按通报（批评）对监理单位处以5000元违约金，红牌警告2500元，黄牌警告1000元的违约金。但同一事件（问题）仅按最高违约金处理一次，不重计；

4.1.1.6.10.4  监理按上报有关要求按月定期收集筑路材料信息价、市场价、采购价汇总上报建设办，每缺一期处监理500元/次违约金。

4.1.1.6.10.5如果承包人另有要求或确实由于承包人原因不能完成的试验工作，监理可要求承包人到中心试验室进行与工程有关的标准试验和工艺试验，属于承包人工作职责的监理可按上级有关规定收费，但属于监理工作范围的不得向承包人收取试验费。出现违规收取试验费行为的，对监理单位处以5000元/次的违约金，并对相关责任人进行处罚。

4.1.1.6.10.6违反本合同专用条款第7.4条规定的，除退还已收受财物外，还要对监理方（包括监理单位及其人员）处以5000元/次的违约金。
4.1.1.6.11上述被处的违约金在计量支付时从履约保证金中扣除，当扣除额达履约保证金总额30%时，监理单位无条件进行足额补充。

4.1.1.6.12  业主（招标人）按合同进行违约处理后，并不解除承包人按照国家法规与合同应承担的责任与义务。

通用条件中5.4.5条修正为：

5.4.5    如果在签订合同协议书之后，除非因不可抗拒的自然灾害和国家或广西壮族自治区所颁法律、法令、法规发生变动而引起监理服务费用增加，其余由于其他原因引起增加的监理服务费用，监理单位都应在投标财务报价中予以充分的考虑，业主不再补偿。

在6.3条后面增加6.4条、6.5条
6.4    在服务期间，监理工作应满足工程承包人节、假日及夜间施工的需要。由此而发生的加班、加点费用监理单位应在投标财务报价中考虑，业主不再单独支付，同时也不能以任何理由向承包人索要此项费用。

6.5  监理费用的控制
监理单位必须在业主指定的银行开户，未经得业主同意，不得在服务期内随意调走资金。

在7.4条后增加：
由监理服务合同中确定的酬金，是监理方（包括监理单位及其监理人员）从事该项目监理的唯一报酬。除此之外，监理方不允许接受与合同有关的，或与它所承担义务有关的任何佣金、回扣、津贴，或任何非直接支付以及出于任何其它考虑的费用。特别是不能从承包人处获得任何 奖金、实物。

7.5.2  修改为：

监理单位如果在服务期间或在合同终止后二年内出版与本项目或本工程监理服务有关的资料，需经业主批准。而且上述出版物不得涉及业主的专利、专有技术以及经济情报。
9 廉政建设（增加）

9.1 廉政建设的管理（增加） 
监理公司应严格履行与业主和承包人签订的《廉政合同》和国家有关规定，对有关的廉政案件负责。违反本合同规定出现廉政案件，将严格按有关法律、法规、本合同、《廉政合同责任书》和本项目制定的《监理公司的履约评价标准》等有关规定进行处理。廉政建设管理的监理费用请投标人考虑在有关的报价中，业主不单独进行计量支付。

10对承包人使用农民工的监督（增加）

10．1对承包人使用农民工的监督（增加）

监理公司应对承包人雇用农民工的情况进行备案和检查，监督和督促承包人为其雇用的工人提供必需的生活设施和采取合理的卫生防护措施以及安全措施保证工人的健康与安全，督促承包人及时足额地发放其雇用的工人的工资，对违反合同规定未提供工人健康和安全保障措施以及拖欠工资的承包人，按照合同规定严肃处理。对承包人使用农民工的监督管理费用请投标人考虑在有关的报价中，业主不单独进行计量支付。

11环境保护（增加）

11．1工程环境监理（增加）

监理公司应严格按照《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》对承包人占用土地进行管理，切实严格保护耕地。同时，依据国家和地方有关环境保护的法律法规和文件、环境影响报告书、有关技术规范及设计文件等，严格要求承包人在生态保护、水土保持、地质灾害防治、绿化、污染物防治等方面的执行有关环保规定。工程环境监理费用由投标人考虑在有关的报价中，业主不单独进行计量支付。

11.2工程环境监理的主要职责：

审查承包人递交的耕地保护和环境保护方案，提出审查意见后报总监办审批。

检查和监督承包人在施工中切实严格保护耕地，审查承包人临时工程用地、取弃土场的设置等工程占地，不得在基本农田、耕地进行采石、挖砂、取土作业，督促承包人严格按照《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》使用土地，对不符合有关法律法规的用地不予批准。

督促承包人在施工中重视环境保护，依据国家和地方有关环境保护的法律法规和文件、环境影响报告书、有关技术规范及设计文件等，检查落实承包人在生态保护、水土保持、地质灾害防治、绿化、污染物防治等方面的环保工作。

对不符合耕地保护和环境保护制度的施工工艺不予批准实施，施工中发现有违耕地保护和环境保护措施的，及时发出整改指令或要求承包人进行处理，对未按批准的措施进行复垦、绿化、防护的工程有权不予计量，直至监督检查合格。

对严重造成原有生态环境破坏、水土流失、污染的事件，及时上报总监办和业主，根据总监办和业主的指示，督促和检查承包人落实。

（三）  监理规范

执行《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006），该规范是中华人民共和国行业标准，交通运输部以“交通部公告2006年第40号”发布，由人民交通出版社出版。此规范为本工程施工监理合同的重要组成部分。
（四）  工程专用规范

本规程由招标人根据工程的实际情况，在《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）的基础上自行编制，但不得与国家、交通运输部及有关部门的法规、标准、规范等矛盾。

针对本工程或仅在本地区实行的与监理工作有关的管理办法、制度应一并提供给投标人。
（五）  技术规范

技术规范包括以下内容：

（1）本工程施工合同段招标文件中的技术规范；

（2）所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。

（六）监理合同协议书格式

监理合同协议书

本协议书由（发包人全称）(以下简称“发包人”)为一方，与（监理人全称）(以下简称“监理人”)为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为    （项目名称）提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

总监理工程师（或驻地监理工程师）姓名及证书号码：。

二、工程监理范围

监理范围：。

三、监理服务期限：自签订委托监理合同之日始至所有工程质量缺陷责任期满之日止。

四、监理服务费用

1．监理服务费总价：（大写）元（￥）；

其中：施工阶段监理服务费元；

交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费元；

2．施工阶段监理服务费与计费额的折算系数：。

五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件是监理合同的组成部分，应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

（1）监理合同协议书及附件；

（2）成交通知书；

（3）响应文件；

（4）合同专用条款；

（5）合同通用条款；

（7）工程专用规范；

（7）监理规范；

（8）技术规范；

（9）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件

上述文件相互补充，如果上述文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

九、本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保函后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本份，双方各执份。

发包人： （全称） （盖章）  　    　   监理人： （全称） （盖章）

法定代表人 　　                     法定代表人

或其授权的代理人：（签字）           或其授权的代理人：（签字）

日期：年月日         日期：年月日

单位地址:            单位地址:_________________
邮编:　        　　      　          邮编:_____________________

电子邮箱：            电子邮箱：
电话:　          电话:_____________________

传真:　　　      传真:_____________________

开户银行:　　　      开户银行:_________________

帐号:　　　　    帐号：


